## Slide 1: Acontece no campus
Sistema de gestão de eventos e atividades

## Slide 2: Introdução ao sistema
Aplicação voltada totalmente para a web.
Acesso livre à todos os usuários que queiram ver os eventos que ocorrem no campus Recife da UFPE.
Os eventos são adicionados ao website apenas por usuários cadastrados que devem pertencer obrigatoriamente à comunidade UFPE.
O conteúdo do portal visa atingir tanto a comunidade da UFPE quanto a externa.

## Slide 3: PLANO DE PROJETO PRELIMINAR
ESCOPO
PLANO DE RH
PLANO DE COMUNICAÇÃO

## Slide 4: ESCOPO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVOS
PREMISSAS
RESTRIÇÕES
REQUISITOS
RISCOS

## Slide 5: JUSTIFICATIVA
A comunicação entre os centros acadêmicos não é efetiva. Sendo assim, estudantes e servidores não aproveitam ao máximo os eventos por falta de informação, resultando numa falta é conteúdo diversificado na Universidade.

## Slide 6: OBJETIVO
Fornecer informações a respeito dos eventos e atividades, que ocorrem dentro do Campus Recife da UFPE, possibilitando a interação entre os centros da Universidade e o compartilhamento de teses, monografias, dissertações, oficinas, atividades culturais e sociais.

## Slide 7: PREMISSAS
Aprovação de orçamento adequado às necessidades do projeto.
Após a implementação serão necessárias fases de atualização do software.
Seguir o cronograma proposto para cada segmento do projeto.
Reuniões semanais para definições do que será realizado.
Organizar as tarefas fazendo com que nenhum membro fique sobrecarregado.

## Slide 8: RESTRIÇÕES
4 projetistas irão compor o projeto.
Será necessário uma equipe de gerenciamento de conteúdo para o bom funcionamento da aplicação.
Utilização da linguagem Ruby para construção da aplicação.
No desenvolvimento do layout será utilizado as linguagens HTML, CSS e JAVASCRIPT .

## Slide 9: RISCOS
Os riscos foram avaliados e determinados novamente. A tabela de riscos contém mais informações referentes aos mesmos e novos riscos.

## Slide 10: PLANO DE RH
ORGANOGRAMA DO PROJETO
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
ALOCAÇÃO FINANCEIRA DO RH
INFORMAÇÕES EXTRAS DE RH

## Slide 11: RESPONSÁVEIS
Viviana Guimarães Souza, Gerente de Projeto, responsável pelo plano de gerenciamento de RH.
Ítalo Welke de Andrade, Arquiteto da Informação, suplente do responsável direto pelo plano de gerenciamento de RH.

## Slide 12: ORGANOGRAMA DO PROJETO
Gerente de Projetos
Viviana Guimarães
Web design
Pedro Silva
Arquiteto da Informação
Ítalo Andrade
Desenvolvedor Back-End
Roberto Santos
Desenvolvedor Front-End
Muller Julio

## Slide 13: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Feedback do cliente frente as entregas.
Cumprimento do prazo determinado nas atividades direcionadas.
Relatórios de desempenho específicos das atividades e seus responsáveis.

## Slide 14: FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO TIME
A cada pacote de trabalho concluído, será realizada uma avaliação sobre os resultados obtidos pelo time do projeto. Os resultados serão apresentados ao time responsável pelo pacote de trabalho em reuniões que serão documentadas, divulgadas por email e publicadas na pasta virtual de gerenciamento de documentos.

## Slide 15: INFORMAÇÕES EXTRAS
Toda e qualquer mudança no quadro de gerenciamento de RH devem ser registradas e controladas pelo Gerente de projeto.

## Slide 16: PLANO DE COMUNICAÇÃO
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO
TABELA DE COMUNICAÇÃO

## Slide 17: POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO
Para viabilizar uma maior comunicação na equipe e um melhoramento continuo nas atividades, foram estabelecidos vários processos e formas de comunicação a ser efetuada.
    E-mail
    Ferramenta de Gerenciamento de Projeto (Pivotal Tracker)
    Repositório do projeto (GitHub)
    Documentos impressos
    Atas de reuniões
    Reuniões semanais para acompanhamento do projeto

## Slide 18: TABELA DE COMUNICAÇÃO